|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | |
| 报告日期 | 2017/8/21------2017/8/27 | | |
| 报告人 | 张松 | | |
| 项目经理 | 张志烽 | 直属领导 | 张志烽 |
| 本周任务详情 | | | |
| **任务** | **详情** | | |
| 1 | 完成了更新idps的架包和新版本idps的日志打印到控制台的更改源码的工作。 | | |
| 2 | 完成在南方基金公司电脑环境的配置、数据库中存储过程导入到数据库、恒生系统的安装、kettle的安装、idps的安装. | | |
| 3 | Idps还只是熟悉了部分代码，由于要在南方做那边的工作，暂时就停止了对代码的进一步熟悉，以后看是否可以再抽出时间再去进一步熟悉一些。在南方暂时还是在熟悉风控表的过程，具体代码还没怎么去看，暂时想赶紧把数据库的导入部分看能不能尽快完成，速度进入熟悉代码，认识风控具体的实现。 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下周项目任务进展 | | |
| 编号 | 任务 | 预计完成时间 |
| 1 | OA接口对接  OA接口对接，将OA接口中传递的参数，转换成风控需要的参数信息 | 2017-9-13 |