|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | |
| 报告日期 | 2017/9/18------2017/9/22 | | |
| 报告人 | 董永强 | | |
| 项目经理 | 张志烽 | 直属领导 | 张志烽 |
| 本周任务详情 | | | |
| **任务** | **详情** | | |
| 1 | 对风控项目中和内存数据库相关的代码进行熟悉，如内存数据的加载，建表以及目前系统的扫描模块实现的代码 | | |
| 2 | 根据现在的扫描线程工作流程，设计需要修改的扫描模块的概要设计文档，画出大致的流程图设计 | | |
| 3 | 根据文档概要对代码进行修改，新建项目作为消息发布者定时将从scantable中查询出来的数据按表名为单位作为消息发往消息中间件中，在扫描模块中修改为查询的数据从消息中间件中订阅获取 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下周项目任务进展 | | |
| 编号 | 任务 | 预计完成时间 |
| 1 | 1. 针对扫描模块的改动进行优化，如代码测试、调试，配置的读取，订阅段数据处理 | 2017/09/30 |