|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | |
| 报告日期 | 2017/9/25------2017/9/30 | | |
| 报告人 | 董永强 | | |
| 项目经理 | 张志烽 | 直属领导 | 张志烽 |
| 本周任务详情 | | | |
| **任务** | **详情** | | |
| 1 | 利用JasonUtil工具类将消息转换成Map格式以tablename和需要更新的数据存储，订阅端分别再通过tablename进行获取需要更新的数据 | | |
| 2 | 对修改好的代码进行调试，测试，对有可能出现的情况进行模拟测试，如单表、多表的操作，在测试中发现当有多张表更新多笔数据和增加多笔数据时，出现结果不稳定 | | |
| 3 | 完成新配置电脑中的开发环境，安装好开发所需要的软件 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下周项目任务进展 | | |
| 编号 | 任务 | 预计完成时间 |
| 1 | 1. 处理测试中发现的多表同时更新同时增加数据情况出现的错误 2. 通过配置条目，测试条目，熟悉涉及的表以及条目计算模块的实现 | 2017/10/13 |