|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | |
| 报告日期 | 2017/10/09------2017/10/13 | | |
| 报告人 | 董永强 | | |
| 项目经理 | 张志烽 | 直属领导 | 张志烽 |
| 本周任务详情 | | | |
| **任务** | **详情** | | |
| 1 | 修改在测试中发现当有多张表更新多笔数据和增加多笔数据时，出现结果不稳定情况的bug，修改完成后测试通过 | | |
| 2 | 根据的新增的条目需求对条目进行配置和测试，将测试结果记录在测试用例文档中 | | |
| 3 | 更新内存扫描功能优化的相关文档，整理本地代码使本地项目能正常运行 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 下周项目任务进展 | | |
| 编号 | 任务 | 预计完成时间 |
| 1 | 1. 根据文档中需求，了解计算因子的开发并尝试对计算因子进行开发和测试 2. 通过条目配置相关的表了解SQL的自动生成 | 2017/10/20 |