|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20171030-20171103 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 根据投研文档中的需求分析存储过程，整理出那些因子可明确进行开发并对五个交易日流动资产占比的因子进行开发,解决了上周risk\_sc脚本运行后kettle倒数报错的问题 | | | 1 |
| 2 | 修改之前开发的因子(时间到期日和净值变动额、净值变动率)包括表字段，因子表，数据字典，存储过程等的修改，如净值的获取需要新建历史表，将每日的数据导入risk\_fund\_gz表中，历史数据重建建表进行存储，昨日净值则从历史表中获取 | | | 1 |
| 3 | 测试新开发的因子，整理出测试报告并整理之前开发因子修改后的脚本，并对脚本测试其正确性 | | | 1 |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 对链接基金、基金资产净值的计算因子进行开发 | | | 2017/11/09 |
| 2 | 测试开发的两个因子并整理测试报告以及脚本的整理 | | | 2017/11/10 |