|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20171106-20171110 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 根据投研分析后的文档对链接基金因子进行开发，将链接基金资产数据导入估值表中 | | | 100% |
| 2 | 修改今日净值和昨日净值的因子将昨日净值的数据保存在估值表中同时历史数据导入到历史表中 | | | 100% |
| 3 | 将开发的因子以及对因子做过的修改对应的脚本进行整理 | | | 100% |
| 4 | 配置链接基金投资目标ETF比例的条目并进行测试写测试用例 | | | 100% |
| 5 | 配置持有受限流股票市值净值比例条目并进行测试写测试用例 | | | 100% |
| 6 | 配置基金资产净值的条目并进行测试写测试用例 | | | 100% |
| 7 | 对修改的因子对应的脚本进行整理以及对条目存在四个阀值的情况进行配置测试 | | | 100% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 | 测试过程中发现计算后存入结果表中的数据精度问题，修改由于分子为%导致精度失真的bug | | | 董永强 |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 对基金回撤进行开发，条目配置，测试 | | | 2017/11/14 |
| 2 | 对投研文档中产品类邮件组的条目进行开发、测试 | | | 2017/11/17 |