|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20171120-20171124 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 开发偏离度因子，对偏离度数据进行导数，对条目进行配置并测试，生成测试用例文档 | | | 100% |
| 2 | 开发正回购的因子，对计算需要用的数据进行导数(将之前科目代码为113的数据拆分成1103和1104的数据进行导入)，并对条目进行配置、测试、生成测试用例文档 | | | 100% |
| 3 | 测试链接基金和受限流通股票的条目，发现在更新时的报错问题并修改 | | | 100% |
| 4 | 对开发的因子涉及的脚本进行整理 | | | 100% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 开发累计收益率与股票持仓比例的计算因子并配置条目测试 | | | 2017-11-28 |
| 2 | 开发银行间融资回购余额比例的计算因子并配置条目测试 | | | 2017-11-30 |
| 3 | 开发所有融资回购余额比例的计算因子并配置条目测试 | | | 2017-12-01 |