|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20171127-20171201 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 配置资产支持证券市值占净值比的条目，对配置完的条目进行测试并完成测试用例 | | | 100% |
| 2 | 对批量指令的计算需求进行分析，理解需求开发所需要涉及的改动以及如何进行开发，基本完成功能，但是欠考虑加锁以及利用线程池的方式对数据进行加载 | | | 80% |
| 3 | 对风控计算引擎的代码如项目启动的内存数据库加载，计算模块初始化代码,结果写入模块的初始化以及结果写入线程，内存数据库的更新以及内存数据库扫描线程所进行的处理进行总结 | | | 40% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 对批量指令的功能进行加锁以及对加载利用线程池的方式加载 | | | 2017-12-04 |
| 2 | 开发累计收益率与股票持仓比例的计算因子并配置条目测试，其他条目的开发需要等待表的确认后才能进行开发、配置 | | | 2017-12-06 |
| 3 | 对风控计算引擎的代码如项目启动的内存数据库加载，计算模块初始化代码,结果写入模块的初始化以及结果写入线程，内存数据库的更新以及内存数据库扫描线程所进行的处理进行总结 | | | 2017-12-08 |