|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20171204-20171208 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 找出并解决O32中增加了存单类型的数据导致系统报错问题，给stocktypestohs表、stocktypes表、subcategory表增加类型数据 | | | 100% |
| 2 | 整理之前开发完成但没上生产环境的合规异常邮件组部分的条目开发的脚本(五个交易日流动资产占比，平均剩余期限等) | | | 100% |
| 3 | 修改导数时估值表中数据的删除以及保留上一交易日的净值作为昨日净值的数据的存储过程 | | | 100% |
| 4 | 总结条目配置所涉及的表以及风控系统导数中所涉及的表以及表数据的来源 | | | 50% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
| 1 | O32中增加存单类型涉及到风控系统中哪些表需要增加类型进行对应 | | | 1. 首先确认O32增加存单类型，风控系统中涉及的表 2. 对表栏位数据不确定的找了任卫军进行确认 |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 整理条目配置所涉及的表以及风控系统导数中所涉及的表以及表数据的来源 | | | 2017-12-13 |
| 2 | 对风控计算引擎的代码如项目启动的内存数据库加载，计算模块初始化代码,结果写入模块的初始化以及结果写入线程，内存数据库的更新以及内存数据库扫描线程所进行的处理进行总结 | | | 2017-12-15 |