|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20171211-20171215 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 开发银行间融资回购余额比例、所有融资回购余额比例计算因子：   1. 分析需求后确定通过类似资产分类的方式对条目进行配置 2. 分析后确定目标表REPURCHASE的结构、新建目标表，对数据如何进行抽取(先全量从FDC的交易所和银行间的回购表导入对应两个新建的中间表，再导入符合日期条件的数据到目标表中) 3. 处理kettle导数中增量导入数据到中间表中 4. 配置条目进行测试 5. 完成测试并且对将测试结果写入测试文档中 | | | 100% |
| 2 | 整合融资回购余额比例、所有融资回购余额比例相关的脚本 | | | 100% |
| 3 | 总结条目配置所涉及的表以及风控系统导数中所涉及的表以及表数据的来源(现遗留有些字段不确定用处在哪以及现在系统是否使用) | | | 90% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 | 开发银行间融资回购余额比例、所有融资回购余额比例计算因子 | | | 刘学深 |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
| 1 |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 确认条目配置所涉及的表以及风控系统导数中所涉及的表中字段的作用 | | | 2017-12-22 |
| 2 | 对风控计算引擎的代码如项目启动的内存数据库加载，计算模块初始化代码,结果写入模块的初始化以及结果写入线程，内存数据库的更新以及内存数据库扫描线程所进行的处理进行总结 | | | 2017-12-20 |