|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20171225-20171229 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 开发债券市值的因子(后面需求需要加上机构评级信息) | | | 100% |
| 2 | 修改kettle导数中银行间回购和交易所回购的报错问题(主要是FDC中的银行间回购表中有重复数据) | | | 100% |
| 3 | 优化风控估值表risk\_fund\_asset\_gz表的导数过程，（问题：如果需要导入历史日期的数据数据有可能会不正确） | | | 100% |
| 4 | 根据FDC数据中心表的改变修改风控抽数的存储过程(跟刘学深确认过现在只有持仓换表了其他表无改动) | | | 100% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 | 开发债券市值的因子(后面需求需要加上机构评级信息) | | | 刘学深 |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 整理风控开发中对一个条目的因子进行开发的流程、步骤以及前端界面对应的数据库表字段 | | | 2018-01-05 |
| 2 | 根据sonarQube代码检测工具将代码的规范进行修改 | | | 2017-01-05 |