|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180408-20180413 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 给新人培训kettle如何进行导数 | | | 100% |
| 2 | 测试质押券的八个条目，主要测试上周中票问题，根据预测结果和测试结果写测试用例 | | | 100% |
| 3 | 修改条目禁止在(国债、央行票据、金融债、存单、短融、中票、企业债、地方债、公司债)中金融债的证券类型为j小写的问题，改为利用证券子类控制，测试完成后给李胜测试通过(后期证类型为小写的问题还需要修改) | | | 100% |
| 4 | 开发新提需求禁止投资永续债的条目 | | | 70% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 完成条目永续债的开发并测试 | | | 2018-04-17 |
| 2 | 验证E0001、A0002、D0005三个条目在生产环境的正确性 | | | 2018-04-19 |
| 3 | 基金投资存单时，如果存单属于所在托管行，金额大于(含)5000万，要求风控警告，5000万以下额度则不需要的条目开发 | | | 2018-04-23 |