|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180416-20180420 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 整理永续债涉及的脚本，kettle导数文件和测试用例 | | | 100% |
| 2 | 跟踪E0001、A0002、D0005验证结果，反馈结果为E0001验证通过，A0002现在不使用，D0005需要剔除利率债，现在已经修改好条目需要再次验证 | | | 100% |
| 3 | 修改基金投资存单时，如果存单属于所在托管行，金额大于(含)5000万的需求相关代码，修改配置好条目生成的sql测试通过,功能基本实现(备注：确认为控制单笔投资的金额，现在是利用证券范围进行控制是否为存单所在托管行，需要修改客户端生成证券范围的sql) | | | 100% |
| 4 |  | | |  |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 | 配置连续若干天低于某个净值并测试写测试用例(完成) | | | 董永强 |
| 2 | 写开发完成的功能上线到生产环境的主要步骤手册(完成) | | | 郝立伟 |
| 3 | 协助将质押券、永续债上线到生产环境(完成) | | |  |
| 4 | 通过风控的转发邮件对比QDII风控数据的正确性，数据可以匹配上(需要多观察几天数据,目前数据可以对应上老投研结果) | | | 刘学深 |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 货币基金的平均剩余存续期导数，配置，测试(工作量：半天) | | | 2018-04-23 |
| 2 | 总资产-现金-一年期政府债-协议存款(可无条件支取的)需求开发(工作量：一天左右) | | | 2018-04-24 |
| 3 | K002 连续N个开放期最后一个开放日净值不得低于某个值  K003 单一开放期最后一个工作日净值不得低于某个值  K004 存续人数不得低于某个值  这几个功能还不确定如何处理，时间暂定 | | |  |