|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180423-20180428 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 货币基金的平均剩余存续期导数，配置，测试 | | | 100% |
| 2 | 总资产-现金-一年期政府债-协议存款(可无条件支取的)需求开发(我们这边已经完成，后面等调用的时候还需要和李胜联合测试一下) | | | 100% |
| 3 | K0002 连续N个开放期最后一个开放日净值不得低于某个值  K0003 单一开放期最后一个工作日净值不得低于某个值  K0004 存续人数不得低于某个值(现在已经确定如何处理，已经将因K0002的因子开发完成但是还有些数据需要和国投这边确认。) | | | 50% |
| 4 | 修改QDII的导数中投资债券资产的科目并增加累计单位净值 | | | 100% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 | 修改QDII的导数中投资债券资产的科目并增加累计单位净值 | | | 李欣 |
| 2 |  | | |  |
| 3 |  | | |  |
| 4 |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | K002 连续N个开放期最后一个开放日净值不得低于某个值  K003 单一开放期最后一个工作日净值不得低于某个值 | | | 2018-05-02 |
| 2 | K004 存续人数不得低于某个值 | | | 2018-05-03 |