|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180502-20180504 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 开发K0002连续N开放期最后一个开放日需求(新增加了自定范围来控制最后一个开放日是否为当前日期，从而控制不是当前日期时也会计算的问题，目前还差开放期N的设置问题，需要修改前端来处理) | | | 90% |
| 2 | 修改基金投资存单时，如果存单属于基金所在托管行，金额大于(含)5000万，要求风控警告，5000万以下额度则不需要需求(利用申报金额，增加一个证券范围来控制相关性，增加前提条件配置) | | | 100% |
| 3 |  | | |  |
| 4 |  | | |  |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 |  | | |  |
| 2 |  | | |  |
| 3 |  | | |  |
| 4 |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
| 1 | 在开发K0002需求时，相关性的处理(经过测试空值也会写入结果表中，后面增加自定义范围来进行控制) | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 修改指令计算时改成并行计算 | | | 2018-05-08 |
| 2 | 将剩余K0002、K0003剩余的客户端修改部分进行测试完成后上线到生产环境 | | | 2018-05-11 |