|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180507-20180511 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 修改指令计算时改成并行计算 | | | 100% |
| 2 | 将剩余K0002、K0003剩余的客户端修改部分进行测试完成 | | | 100% |
| 3 | 修改连续N开放期最后一个开放日低于某个净值的相关性控制问题 | | | 100% |
| 4 | 修改连续N开放期自定义范围视图、测试 | | | 100% |
| 5 | 查找业务人员提出的未到期数据不对的问题 | | | 100% |
| 6 | 查找计算单条静态风控时还没有计算完前端界面提示已经计算完成的原因 | | | 100% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 | 条目中未到期数据不对的问题 | | | 李欣 |
| 2 |  | | |  |
| 3 |  | | |  |
| 4 |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
| 1 |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 测试静态按钮点击后进度条消失但是后台正常计算的问题 | | | 2018-05-14 |
| 2 | 整理脚本准备好一个最终版本供升级使用 | | | 2018-05-15 |
| 3 | 解决升级中可能出现的问题 | | | 2018-05-18 |