|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180619-20180622 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 处理永续债发现的问题（导数的时候由于证券信息是增量导入的原因，之前的证券信息表中杂项分类未更新导致） | | | 100% |
| 2 | 测试时发现无法根据传入的指令ID将指令表中对应的数据删除（查看风控引擎代码，在计算因子中增加对应的交易方向） | | | 100% |
| 3 | 处理同一发行人问题(当晚导完数据时进行静态计算没有将利率债计算出，第二天手动计算时结果没问题，目前还在查找原因) | | |  |
| 4 | 开发单一组合同一到期日的计算因子 | | | 100% |
| 5 | 开发单一交易对手逆回购总量计算因子 | | | 100% |
| 6 | 开发公司所管理所有组合与单一交易对手所有逆回购总量计算因子 | | | 100% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 | 处理永续债发现的问题 | | | 刘学深 |
| 2 | 处理同一发行人问题 | | | 李欣 |
| 3 |  | | |  |
| 4 |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
| 1 | 测试时发现无法根据传入的指令ID将指令表中对应的数据删除 | | | 修改代码，增加交易方向 |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 测试新提的三条需求，整理相关脚本 | | | 2018-06-25 |
| 2 | 查找并解决同一发行人中不计算利率债的问题 | | | 2018-06-26 |
| 3 |  | | |  |