|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180102-20180105 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 整理风控开发中对条目配置涉及的表以及前端界面对应的数据库表字段 | | | 100% |
| 2 | 根据sonarQube代码检测工具将代码的规范进行修改(修改检测工具提示Bug的部分) | | | 100% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 完善开发债券市值的因子加上机构评级信息 | | | 2018-01-09 |
| 2 | 根据sonarQube代码检测工具将代码的规范进行修改(修改工具提示Vulnerabilities的部分) | | | 2017-01-12 |
| 3 | 三个和最大市值因子有关的条目的开发 | | | 2017-01-12 |