|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180108-20180112 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 根据sonarQube代码检测工具将代码的规范进行修改(修改工具提示Vulnerabilities的部分) | | | 30% |
| 2 | 增加一个条目开发的完整流程的文档，包括kettle导数，内存表配置，因子配置等的说明 | | | 100% |
| 3 | 配置同一发行人市值占净值比的条目并进行测试(发行人如何确定) | | | 100% |
| 4 | 配置持有一家公司发行的债券其市值不超过资产净值的比例(剩余如何控制警告和合规的时候写入结果表的测试) | | | 80% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
| 1 | 增加一个条目开发的完整流程的文档，包括kettle导数，内存表配置，因子配置等的说明 | | | 刘学深 |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 开发货币基金现金+国债+政策性金融债+5日内到期债券的因子以及测试 | | | 2018-01-17 |
| 2 | 测试持有一家公司发行的债券其市值不超过资产净值的比例写结果表的情况 | | | 2017-01-15 |
| 3 | QDII的数据问题，需要修改kettle的导数获取上一交易日的数据作为计算QDII产品的数据 | | | 2017-01-19 |