|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180115-20180119 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 开发货币基金现金+国债+政策性金融债+5日内到期债券的因子以及测试(五日到期债券重新开发因子，现在是新建立一个债券信息表存放债券信息,将债券信息的数据来源从O32换成从FDC中获取) | | | 100% |
| 2 | 同一发行人市值占净值比中关联不上证券信息，需要更改导入证券信息的数据来源，从O32更改为FDC | | | 20% |
| 3 | 测试持有一家公司发行的债券其市值不超过资产净值的比例写结果表的情况(将禁止的阀值设置为前提条件后，可以对这条条目控制禁止的情况不写入结果表中) | | | 100% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 修改导入证券信息的数据来源，更改为从数据中心导入 | | | 2018-01-23 |
| 2 | 完成证券信息的导入后再修改五日到期债券的因子 | | | 2017-01-24 |
| 3 | QDII的数据问题，需要修改kettle的导数获取上一交易日的数据作为计算QDII产品的数据 | | | 2017-01-26 |