|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180122-20180126 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 重新整理证券大类、证券子类以及证券类别之间的表以及表数据。一开始主要是在聚源的证券类型跟现在风控证券类型的关系对应后面是对风控证券大类、证券子类以及证券类别重新定义后的关系对照重新整理并跟邱斌进行确认。 | | | 100% |
| 2 | 同一发行人市值占净值比中关联不上证券信息，需要更改导入证券信息的数据来源，数据来源从O32更改为FDC | | | 80% |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 修改导入证券信息的数据来源，更改为从数据中心导入 | | | 2018-01-30 |
| 2 | 完成证券信息的导入后再修改五日到期债券的因子 | | | 2017-01-31 |
| 3 | 处理连续违规天数一直都是1计算不正确的问题 | | | 2017-01-31 |
| 4 | QDII的数据问题，需要修改kettle的导数获取上一交易日的数据作为计算QDII产品的数据 | | | 2017-02-02 |