|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目周报 | | | | |
| 报告日期 | 20180129-20180202 | | | |
| 报告人 | 董永强 | | | |
| 项目经理 |  | 直属领导 | 张志烽 | |
| 本周任务详情 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 完成比例 |
| 1 | 整理杂项分类，根据证券信息表每个类型存的数据类型确定，完成对应关系后将证券信息和债券信息数据分别进行导入 | | | 100% |
| 2 | 处理连续违规天数一直都是1计算不正确的问题，确定为结果历史表的数据和上一交易日表的数据 | | | 100% |
| 3 | 将数据库进行备份，创建kettle分支将数据源为FDC的证券信息、债券属性、基金信息等数据进行抽取 | | |  |
| 4 |  | | |  |
| 本周新增任务 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 提出人 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 本周任务难点问题 | | | | |
| 编号 | 问题描述 | | | 解决方案 |
|  |  | | |  |
|  |  | | |  |
| 下周任务计划 | | | | |
| 编号 | 任务描述 | | | 预计完成时间 |
| 1 | 修改导入证券信息的数据来源，更改为从数据中心导入 | | | 2018-01-30 |
| 2 | 完成证券信息的导入后再修改五日到期债券的因子 | | | 2017-01-31 |
| 3 | 处理连续违规天数一直都是1计算不正确的问题 | | | 2017-01-31 |
| 4 | QDII的数据问题，需要修改kettle的导数获取上一交易日的数据作为计算QDII产品的数据 | | | 2017-02-02 |